ACTA DE REUNIÓN

MTL-001-2021-ACT-002

PROYECTO: CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SAP B1

REUNIÓN: Definición flujo del proceso de Producción – Sesión 2

FECHA: 14 Julio 2021

INTERVINIENTES:

| # | Nombre | Rol |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mónica Sanchez | Área contable - Contadora |
| 2 | Ana Patiño | Área contable - Contadora |
| 3 | Walter Cadena | Administrador - Planta |
| 4 | Esther Sepa | Jefe de Administración y Finanzas – Planta |
| 5 | Junior Cevallos | Asistente Administrativo – Planta |
| 6 | Anderson Barreto | Asistente Administrativo - Planta |
| 7 | Danny Gamarraga | SypSoft365 |
| 8 | Carlos Reyes | MIRFAK |

PUNTOS TRATADOS:

| # | Detalle |
| --- | --- |
| 1 | - Se revisa el flujo ajustado con los cambios indicados en sesión previa. - Por complejidad para el manejo de las cámaras ya no se manejará el dato de ubicación en SAP. - Para procesos de re-secado se necesitaría crear una bodega virtual para identificar el stock que se requiere regresar a ese proceso - Se debe revisar el detalle de los valores de mano de obra para cargar en el detalle de costos de proceso de producción desde cepillo en adelante. Por definir si se maneja por BFT o por dólares - Se analiza si una orden de producción debe ser asociada a cada máquina(sierra, cepillo, etc) para identificar) pero esto generaría muchas ordenes de producción. Para mejor control y optimización se crea en la orden de producción varias líneas de detalles con el id de la máquina, así se creara una sola orden de producción y se identificara en que maquina se ejecuta el trabajo y que cantidad. |

COMPROMISOS:

| No | Compromiso/Definición | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajustar el flujo en base a las definiciones indicadas en la reunión | Danny Gamarraga |  |
| 2 | Proporcionar la lista de bodegas virtuales de centros de acopios y de bosques | Equipo de planta |  |
| 3 | Definir identificación de lotes. (características que lo conformaran) | Equipo de planta |  |
| 4 | Proporcionar a Danny el id del bulto | Equipo de planta |  |
| 5 | Definir nombre de la bodega virtual de resecado | Equipo de planta |  |
| 6 | Definir si el valor de mano de obra se calculara en base a los BFT generados por cada operación o será un valor editable en $ | Equipo de planta |  |
| 7 | Validar el flujo del proceso de producción versión 3 | Walter Cadena |  |
| 8 | Proporcionar el detalle de los datos de tablas maestras para ser cargada en SAP. Para que el equipo de planta alimente esta información | Danny Gamarraga |  |
| 9 | Definición de una sesión de capacitación posterior a la carga de la información proporcionada por el equipo de planta. | Danny Gamarraga |  |

Firmas:

| Ing. Danny Gamarraga Consultor SAP SypSoft365 | Ing. Monica Sanchez Contadora - Mantellod | Sra. Ana Patiño Contadora - Mantellod |
| --- | --- | --- |
| Walter Cadena Administrador Planta Mantellod | Esther Sepa Jefe de Administración y Finanzas - Mantellod | Junior Cevallos Asistente Administrativo Planta - Mantellod |
| Anderson Barreto Asistente Administrativo Planta - Mantellod | Carlos Reyes Consultor MIRFAK |  |