ACTA DE REUNIÓN

MTL-001-2021-ACT-003

PROYECTO: CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SAP B1

REUNIÓN: Revision de llenado de plantillas de proceso de producción

FECHA: 23 Julio 2021

INTERVINIENTES:

| # | Nombre | Rol |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mónica Sanchez | Área contable - Contadora |
| 2 | Ana Patiño | Área contable - Contadora |
| 3 | Walter Cadena | Administrador - Planta |
| 4 | Esther Sepa | Jefe de Administración y Finanzas – Planta |
| 5 | Junior Cevallos | Asistente Administrativo – Planta |
| 6 | Anderson Barreto | Asistente Administrativo - Planta |
| 7 | Danny Gamarraga | SypSoft365 |
| 8 | Carlos Reyes | MIRFAK |

PUNTOS TRATADOS:

| # | Detalle |
| --- | --- |
| 1 | - Se revisa Documentación de plantillas necesarias para cumplir con los parámetros de configuración de . - La plantilla de almacén de recursos serán los mismo que las bodegas de producción. - Definir los costos de producción, son 10 en total (Costos estándar). Esto debe ser establecido en base a la contabilidad de costos. - Grupo de recursos, agrupa los recursos para mejor manejo de la información. Hay dos opciones por cada una de las etapas (Sierra, pendulado, etc) o por su función (Mano de obra, Maquinarias, etc). Esto no afecta en el proceso dentro de SAP, puede influir en algún momento en generación de reportes. El detalle del costo por defecto del grupo se lo debe dejar en blanco, ya que cada recurso que pertenezca a ese grupo va a tener costos diferentes - La plantilla de recursos mantiene una referencia con un código de identificación del grupo. Dentro de esta plantilla el método de emisión puede ser Manual o automático, para el caso de Mantellod, la configuración manual debería ser Mano de obra, Automático puede ser Costos de depreciación, costos indirectos de fabricación. Para la columna de bodega, se debe establecer la bodega donde se da el recurso, para el caso de aserrado, donde puede estar siendo trabajado en cualquier centro de acopio, por lo que se debe establecer el código de la bodega de madera verde. - Etapas de producción, esto se ajustará a cada proceso, por lo que no seria necesario manejar la identificación de la etapa, ya q cada etapa maneja su producto resultante. Para Mantellod no seria necesario llenar esta plantilla. - Las listas de materiales o recetas tienen dos pestañas, la cabecera y el detalle. En la pestaña cabecera debe identificarse el código del producto a producir, la cantidad a ser producida, la bodega donde se recepciona y los centros de costos asociados. - El detalle de las etapas para cada Lista de material no debe llenarse ya que para el caso de Mantellod no es necesario mantener el detalle de la identificación de etapas - El detalle de la lista de materiales o recetas, se identifica los artículos y recursos que intervienen en la receta asociados a un código de articulo padre (articulo a producir que está identificado en la cabecera).En este detalle puede incluirse como tipo de línea Texto un comentario o ayuda de referencia a la receta. - Se revisa la dinámica contable que se llevara en SAP, Para Mantellod lo planificado y lo ejecutado debe ser igual en cantidad de ítems consumidos ya q las ordenes se registraran al finalizar la producción. - El detalle de las bodegas virtuales q se requieran crear para los centros de acopio y para los bosques deben ser alimentados en la plantilla de bodega enviada a inicios del proyecto. Se debe definir si se mantiene el mismo formato de nombres o se decide cambiar el formato del nombre - Se debe revisar también el detalle de los artículos para adicionar los artículos nuevos que se necesitaron crear para cumplir con las etapas de producción, así también se deben crear los artículos de servicios y los artículos no inventariables. - Definir identificación de lotes. (características que lo conformaran) - Definir nombre de la bodega virtual de resecado |

COMPROMISOS:

| No | Compromiso/Definición | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enviar detalle de archivos y link del video | Danny Gamarraga |  |
| 2 | Llenar la información de las plantillas e información de bodegas y articulos | Equipo de planta |  |
| 3 | Definir identificación de lotes. (características que lo conformaran) | Equipo de planta |  |
| 4 | Proporcionar a Danny el id del bulto | Equipo de planta |  |
| 5 | Definir nombre de la bodega virtual de resecado | Equipo de planta |  |
| 6 | Definir el detalle contable en el proceso productivo | Equipo contable |  |

Firmas:

| Ing. Danny Gamarraga Consultor SAP SypSoft365 | Ing. Monica Sanchez Contadora - Mantellod | Sra. Ana Patiño Contadora - Mantellod |
| --- | --- | --- |
| Walter Cadena Administrador Planta Mantellod | Esther Sepa Jefe de Administración y Finanzas - Mantellod | Junior Cevallos Asistente Administrativo Planta - Mantellod |
| Anderson Barreto Asistente Administrativo Planta - Mantellod | Carlos Reyes Consultor MIRFAK |  |